|  |  |
| --- | --- |
| 날짜 | 2020. 01. 01 ~ 2020. 01. 17 |
| PM교수 | 배헌중 |
| 조장 | 김동환 |
| 조원 | 김민석, 김도은, 최민준, 김지영, 오지우 |

**주간 프로젝트 진행**

**보고서**

|  |  |
| --- | --- |
| * **주간 실시사항** | * **예정사항** |
| **Web**  - Server  aws(ec2)를 사용해 리눅스 서버 생성 후 php 개발환경 구축 및 mysql 연동 완료  - Front  리액트 학습 중이며 간단한 웹 화면 구현의 CRUD 구현 가능  **App**  카카오맵 지도 연동 및 현재 위치 확인가능  TTS 테스트 기능 구현 중  **IoT**  현재 라즈베리파이 제품이 없기 때문에 os설치나 프로그램 설치 방법에 대한 영상과 자료를 수집하고 예습 중  **TensorFlow**  선형회귀 알고리즘 학습 중  **Etc**  docker를 학습 중이며 좀 더 연구한 뒤 프로젝트에 적용할지 여부 결정 | **Web**  - Server  Git 레포지토리 구축 및 font와 연결하여 간단한 rest api 구현  - Front  리액트에 적응 후 css를 적용해 웹페이지 프로젝트 웹 페이지 구현 시작  **App**  버그 수정 및 TTS에 대한 자료 수집 후 기능 구현  **IoT**  카메라 연결  **TensorFlow**  모델 생성에 적합한 알고리즘 학습 및 테스트 모델 생성  완성된 모델인 yolo에 대한 연구  **Etc** |
| * **제한사항** | |
| 라즈베리파이 키트 지급 날짜를 확실히 알 수가 없음 | |