|  |  |
| --- | --- |
| 날짜 | 2020. 03.04 ~ 2020. 03. 14 |
| PM교수 | 배헌중 |
| 조장 | 김동환 |
| 조원 | 김민석, 김도은, 최민준, 김지영, 오지우 |

**주간 프로젝트 진행**

**보고서**

|  |  |
| --- | --- |
| * **주간 실시사항** | * **예정사항** |
| **Web**  AWS EC2를 사용한 홈페이지 자동 배포  웹 디자인 구상 및 추가 구상중  라라벨-리액트 학습자료가 조금 부족함 -> 유튜브나 구글로 찾아보는중  **App**  안드로이드 블루투스 통신 공부  안드로이드 6이상일 때 권한 요청 하도록 구현  문자인식 Camera 시도 중인데 아직 안돼서 현재 camera2 API 참고하면서 해보는 중  **IoT**  버튼 누를시 사물인식한 결과가 블루투스 통신을 이용하여 안드로이드 앱에 전송, 전송한 결과 안드로이드 내장tts로 출력 | **Web**  웹 css 및 권한 부분 구현예정  **App**  설리반 어플 참고하여 문자인식, 이미지 묘사 구현  **IoT**  opencv hough line 실습  학습된 모델 파인튜닝 공부 |
| * **제한사항** | |
|  | |